附件二、提案計畫書格式

115年度

「提升中小企業智慧化經營效能計畫」

產業 AI 導入應用輔導提案計畫書

計畫名稱：美業零售小店經營效能提升AI行銷導入輔導計畫

主辦單位：經濟部中小及新創企業署

執行單位：中華民國資訊軟體服務商業同業公會提案單位：星蘊有限公司

中華民國115年3月10日

目錄(請加上頁碼)

第一部分：基本資料	3

壹、	提案單位基本資料表	3

貳、計畫內容摘要表	5

第二部分：計畫內容	7

壹、計畫目標(提出本提案計畫預期目標與預期效益）	7

貳、計畫推動策略與方法	12

參、提案單位	21

肆、計畫預定進度與查核點	23

伍、資源需求	27

陸、附件	33

第一部分：基本資料

- 提案單位基本資料表

| 提案單位 |  | 星蘊有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 統一編號 |  | 60515983 |  |  |  | 負責人 |  |  | 高渝涵 |  |  |
| 員工人數 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本總額 |  | 新臺幣1,500,000（元） |  |  |  | 前一年營業額 |  |  | 新臺幣xxx（元） |  |  |
| 地 址 |  | 105台北市松山區敦化南路一段2號14樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位網址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要營業、服務項目 |  | 企業輔導轉型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料項目 |  | 計畫主持人 |  |  |  |  | 計畫聯絡人 |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 高渝涵 |  |  |  |  | 張梓萱 |  |  |  |  |
| 部 門 |  | 管理部 |  |  |  |  | 研發部 |  |  |  |  |
| 職 稱 |  | 執行長 |  |  |  |  | PM |  |  |  |  |
| e-mail |  | han04221@gmail.com |  |  |  |  | zoey@shuchenai.com |  |  |  |  |
| 聯絡電話／ 手機 |  | 0939534539 |  |  |  |  | 0970257025 |  |  |  |  |
| 傳 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度 月份 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 |  | 10月 | 11月 |
| 工作執行進度％ | 當月 | 10.5 | 10.5 | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 | 13.8 |  | 18.8 | 5.0 |
|  | 累計 | 10.5 | 21 | 34.8 | 48.6 |  | 62.4 | 76.2 |  | 95 | 100 |
| 經費運用進度％ | 當月 | 18 | 10 | 12 | 15 |  | 15 | 10 |  | 12 | 8 |
|  | 累計 | 18 | 28 | 40 | 55 |  | 70 | 80 |  | 92 | 100 |

貳、計畫內容摘要表

| 計畫名稱 | AI行銷助攻×口碑經營應用計畫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 輔導工具 | AI圖文生成機器人 |  |  |
| 輔導總家數(家) | 100 |  |  |
| 產業大類 | 服務業 | 產業小類(列舉主要前3種) | 475,457,473 |
| 總提案金額新台幣(含稅) | 3,500,000 | AI 服務費用總計 | 平均$833元/月x 使用6個月 x 100 =500,000 |
| AI 方案定價新台幣 (含稅) | 6個月方案 (同SME AI平台上方案) 平均$833元/月 |  |  |
| 提案單位介紹 | 星蘊有限公司具備AI工具推廣、企業需求媒合、導入規劃及教育訓練執行能力，長期協助企業理解與應用各類數位工具。團隊擅長將AI方案轉化為可操作之應用情境，並透過課程教學與導入陪跑，協助企業提升數位應用成效。 |  |  |
| 合作單位 | 社團法人中華民國美容同業協會 | 合作分工內容 (條列式說明) | - 協助招募並彙整受輔導美業店家名單（會員／同業網絡），完成報名與基本資料蒐集 - 協助宣傳與動員課程參與（通知、報名、簽到/出席追蹤） |
| 受輔導業者現況說明及需求 | 受輔導業者以中小微型企業為主，多為個人工作室，並兼具化妝品零售／批發業務。其共同現況為人力精簡、缺乏專職行銷人員，日常需同時兼顧服務交付、客戶經營與社群推廣，導致行銷貼文與活動內容產出不穩定、文案重點不易聚焦、素材製作耗時，影響曝光與獲客成效。多數業者雖有導入 AI 工具意願，但缺乏實務操作方法與可套用的內容模板，亟需透過 AI 圖文生成工具與導入輔導，提升行銷內容產製效率、建立可持續的社群經營節奏。 |  |  |
| 輔導重點摘要 | 本計畫聚焦導入 SME AI 平台上架之「AI圖文生成機器人」，協助受輔導企業建立 AI 行銷內容產製與口碑經營之應用模式。輔導重點包含工具開通與基礎設定、行銷文案與圖文內容生成應用、課程訓練、顧問陪跑及成效追蹤，協助企業縮短行銷文案產製決策時間、提升社群貼文互動表現與效率，逐步建立可持續之 AI 應用流程。 |  |  |
| 績效指標 | 輔導服務業受輔導企業：100家啟動導入並使用至少4個月。 平均每間受輔導企業，行銷圖文內容產出，縮短決策時間 20 分 每間受輔導企業於導入期間累計行銷貼文按讚+曝光+分享 4,000 次數 數位能量調查：前測100份、後測100份。 AI應用知能活動：辦理 2場（AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程）。 專案顧問診斷輔導單：完成100份。 |  |  |

第二部分：計畫內容

壹、計畫目標(提出本提案計畫預期目標與預期效益）

一、輔導工具簡介說明(請說明本提案計畫輔導工具的功能簡介)

AI 方案

(請填入SMEAI 平台-上架之方案內容)

| 方案名稱 | AI圖文生成機器人 |
| --- | --- |
| AI 方案 內容與特色說明 | 這款創新的AI工具能夠輕鬆將使用者輸入的主題與指示，傳送至OpenAI資料庫，並快速生成精準的商業頁面文案、吸引眼球的標題及關鍵字。此外，該工具還能根據輸入的關鍵字，創建相應的圖像，完美契合業務需求。無論是服務業、製造業，都能利用這個智能工具提升您的品牌形象，優化營銷策略，快速創建具吸引力的廣告素材。 |
| AI 管理類別 | □ 生產 ■ 行銷 □ 人資 □ 研發 □ 財務 |
| AI 方案適用產業 (可複選) | □ 製造業 ■ 服務業 □ 農業 |
| AI 方案適用企業/組織規模 (可複選) | ■9人以下 ■10~20人 ■21~50人 □51~100人 □101~200人 |
| AI 方案價格 | (含稅價，不得高於市價，將與實績證明文件之市價比對) 新臺幣$ 5,000 / 6個月 |
| AI 方案圖示 |  |
| AI 功能規格／性能 | 目標與背景： 本系統旨在通過將使用者輸入的主題與指示傳遞給OpenAI模型，快速生成符合需求的商業頁面文案、標題及關鍵字，幫助企業提升行銷效率並優化內容創作過程。同時，系統也能根據生成的關鍵字創建精確的圖像，為您的營銷活動提供視覺支持，提升顧客吸引力。 功能描述： 1.簡便的需求輸入： 使用者只需輸入主題與對應指示(例如: 歡慶五周年全館下殺88折)，AI工具將根據使用者的需求準確地生成文案、標題及關鍵字，並依據關鍵字自動生成相關的圖像。 2.自定義選項： 使用者可以選擇不同的語言、寫作風格、寫作語氣等，並同時自訂圖像風格與主題，讓生成的文案和圖像更符合品牌形象和行銷需求。 3.AI生成內容： 系統會將使用者的輸入數據發送至OpenAI模型進行處理，並返回文案、標題、關鍵字及對應的圖像。這些圖像將根據關鍵字和文案的內容自動設計，幫助企業提升品牌視覺價值。 4.可編輯草稿： 生成的文案及圖像將以可編輯草稿形式展示給使用者，使用者可以根據需求進行修改，對圖像進行微調，達到最佳效果。 5.錯誤處理： 系統會對無效的輸入進行提示並要求重新輸入，保證操作的正確性。 界面設計： - 使用者界面設計簡潔直觀，提供簡單的表單來輸入主題與指示。 - 生成的結果包括文案、標題、關鍵字及圖像會清晰顯示在同一頁面，讓使用者可以便捷地進行生成、修改、及發布。 響應時間： 每次生成請求的響應時間約在1-3分鐘內，確保商家能夠快速回應顧客評價，提升顧客滿意度並維持高效的業務運營。 可用性與穩定性： 系統的可用性達到99.9%。 資源使用： 每個使用者操作不超過50 MB的內存消耗，系統將有效管理資源以確保穩定運行。 測試與驗證： 性能測試將涵蓋並發請求、響應時間、數據處理能力等方面，並將根據測試結果進行優化。 |

| AI 方案類別 (請勾選，可複選) | (一)增加外部營收/通路經營 □網路開店■數位行銷 □訂位、預約 □會員管理 □雲端收銀 □智慧客服 □其他 (二)提升內部營運效率 □雲端辦公協作工具 □財務/稅務管理 □人力資源管理 □能源管理/ESG 碳盤查 □流程自動化(RPA) ■銷售、客戶關係管理 □其他 □知識庫管理 |
| --- | --- |
| AI 技術/功能 (請勾選，可複選) | ■圖、文、影音生成□數據分析、預測 □視覺/語音辨識(含影像、人臉生物、OCR 文字擷取辨識) □情緒分析□設備監控 □知識庫檢索(RAG)體驗加值(個人化推薦) □智能排班□流程自動化 □多語系翻譯□其他 |
| 產業應用案例 | 1.清真黃牛肉麵 2.日日良食 3.梅門防空洞 4.鯉魚樂樂 |

二、預期導入對象

(提出本提案產業之中小微型企業預期受益的對象，產業別以製造業、服務業次產業為優先推動方向(如企業的產業輪廓分析，以及業種特性需求)

(是否為輔導企業所在地於鄉鎮市區數位發展分群3~4區之區域)

本提案預期導入對象以美業相關之中小微型企業為主，包含美容工作室、個人美療師門店，以及兼具化妝品零售／批發之業者。此類型企業多屬人力精簡、以個人品牌與專業服務為核心，日常需同時兼顧接案服務、客戶關係維繫、產品/療程推廣與社群經營，因此對「低門檻、可立即上手」的 AI 行銷內容工具需求明確。

上述受輔導企業雖分屬不同業種，但整體具有以下共同特徵：

- 高度依賴社群內容獲客與建立信任：新客決策常受貼文內容、案例呈現、活動資訊與專業形象影響。

- 缺乏專職行銷人力：多由經營者本人或少數夥伴兼任內容規劃、文案撰寫與素材整理。

- 內容產出容易中斷且不一致：忙碌時發文頻率下降，內容品質與風格不穩定，影響曝光與回訪。

- 對 AI 有興趣但缺乏可落地的使用方法：不知道如何把 AI 變成「每天可用的產文流程」，導入後容易停用。

因此，本案所鎖定之受輔導企業，普遍面臨以下共通痛點與需求：

痛點1｜圖文內容產製耗時，難以穩定維持行銷節奏

美業經營需要持續產出療程介紹、活動促銷、產品推薦、顧客關懷等內容，但多數店家時間碎片化，常出現「想到才發」導致曝光不連續。
需求：需要可快速生成行銷文案與圖文素材的工具，降低內容製作成本，維持基本行銷節奏。

痛點2｜賣點表述不夠聚焦，內容難以引導顧客理解與行動

療程/產品的特色、差異化、適用族群與注意事項常需要精準說明，但店家容易陷入「寫不出重點」「語氣不一致」「缺乏行動呼籲」等問題。

需求：需要能快速產出多版本文案（主打點、標題、CTA）的工具，提升溝通效率與轉換機會。

痛點3｜缺乏可複製的內容模板，行銷作業無法流程化

多數工作室沒有固定的內容架構（例如：新品/活動/案例/節慶/會員日），導致每次都重新想主題、重新寫文案。

需求：需要建立「可套用的內容模板＋主題庫」，讓內容產製流程化、可持續。

痛點4｜想用 AI 但不知道如何融入日常營運

即使已接觸 AI 工具，仍可能因缺乏教學、缺少實作情境與產業範例，而無法形成固定用法。

需求：需要透過課程實作與顧問陪跑，讓店家學會把 AI 圖文生成變成日常工作的一部分，提高持續使用率與成效

綜上所述，本案聚焦導入 SME AI 平台上架之「AI圖文生成機器人」，以符合美業中小微型企業在內容產製、賣點表述與行銷節奏上的共通需求，協助受輔導企業建立可持續的 AI 行銷內容產製流程，提升社群經營效率與對外溝通品質。

貳、計畫推動策略與方法

一、計畫架構及策略(含 AI 方案導入之優勢與競爭力分析)

(一)AI 方案導入概要

(需附上 AI 方案上架 SME AI 平台之截圖佐證或預計甚麼時候上架完成)

SME AI平台上架畫面如下，網址：https://www.smeai.tw/service/detail/140

本計畫由星蘊有限公司擔任提案廠商，針對美業化妝品零售／批發之中小微型企業，推動導入 SME AI 平台上架之「AI圖文生成機器人」；預計協助 100 家受輔導企業完成 AI 工具開通、應用教學、情境化導入與實務操作，協助業者快速產出療程／產品行銷文案與社群素材，提升內容產製效率與發文穩定度。並透過課程訓練、顧問輔導及成效追蹤機制，強化業者數位行銷能力與 AI 工具應用成效，以達到「提升外部營收與客戶經營、優化內部作業效率、建立可持續之 AI 行銷內容產製模式」之目標。

(二)推動手法及輔導內容

(請說明整體計畫推動手法及輔導內容)

為協助 100 家受輔導企業於導入期間快速上手並有效運用「AI圖文生成機器人」，本計畫採「批次導入 × 情境實作 × 課程帶動 × 顧問陪跑 × 成效追蹤」之推動方式，聚焦於中小微型企業最常見之兩類工作需求：行銷內容產製與網路評論經營。並依企業現況與數位經營條件進行分層設計，使不同經營規模與應用基礎之企業，皆能以合適方式完成導入、使用與持續應用。具體內容如下：

- 批次導入與分層推進

本計畫採批次方式推進 100家受輔導企業之導入作業，並依企業現況區分為兩類輔導方式：

- 基礎導入型：針對目前社群內容產製頻率低、評論經營較零散之企業，優先協助完成工具開通、基本操作、內容生成之基礎應用。

- 應用強化型：針對已具備基本社群經營或評論管理基礎之企業，進一步協助建立較穩定之內容產出節奏及成效追蹤方式。

透過分層推進，可使受輔導企業在相符之應用起點上完成導入，兼顧推動效率與實際落地效果。

- 課程辦理與情境實作

本計畫將辦理「AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程」，並依推動規劃採分區辦理方式（如北部 1 場、南部 1 場），確保每家受輔導企業至少參與 1 場。課程內容以實作導向為主，重點包括：

- 圖文生成應用：引導企業以實際產品、服務或活動主題，操作 AI 工具完成貼文文案、標題及行銷素材內容產出。

- 實務蒐證教學：說明社群平台後台數據擷取方式，以及導入前後文案產製時間、互動數據等資料之記錄方式，以利後續成果彙整。

- 顧問輔導與陪跑機制

為確保受輔導企業完成導入後能持續使用，本計畫將搭配顧問輔導及陪跑機制，重點包含：

- 導入前盤點：了解企業目前之社群經營狀況、評論管理方式、主要產品或服務內容，作為後續導入依據。

- 導入設定與操作輔導：協助企業完成工具開通、基礎設定與首次操作，降低實際上手門檻。

- 導入後追蹤與調整：依企業實際使用情形與回饋內容，提供文案方向、回覆方式及操作習慣之調整建議，提升持續使用率。

- 成效追蹤與資料彙整

導入期間將同步進行成果追蹤與資料蒐整，以確保計畫成效可量化、可驗證，執行內容包括：

- 數位能量調查（前／後測）：蒐集受輔導企業導入前後之數位應用狀況與 AI 工具使用能力變化。

- 量化指標蒐集：包含「縮短決策時間」及「行銷貼文按讚＋曝光＋分享次數」等成效資料。

- 後台截圖與成果彙整：由企業提供社群後台數據截圖、操作紀錄及相關資料，彙整為成果統計表。

- 案例整理：擇優整理至少 2 家代表案例，作為本計畫推動成果與後續擴散參考。

- 持續回饋與應用優化

本計畫將透過課程回饋、輔導紀錄與成果資料，整理常見操作問題與應用建議，作為後續優化依據。並透過持續回饋機制，協助受輔導企業逐步建立可持續之 AI 行銷內容產製與評論經營方式，使 AI 工具不僅完成導入，更能融入日常營運流程中。

二、AI 方案應用情境說明

(請說明中小微型企業導入 AI 方案後之應用模式及情境)

本計畫導入之「AI圖文生成機器人」，主要協助零售、電商及服務業之中小微型企業，將原本仰賴人工、零散且不穩定的行銷內容產出與顧客評論回應流程，轉化為可快速執行、可持續運作之日常應用模式。以下依三個面向說明受輔導企業導入前後之應用情境與模式。

- 行銷內容產製面：從「臨時想文案」到「快速產出可發布素材」

導入前情境

- 多數工作室人力精簡，行銷文案、活動貼文、療程/產品介紹多由經營者臨時撰寫，常因忙碌而延後或中斷。

- 文案品質受個人狀態影響，常出現重點不清、語氣不一致、缺乏行動呼籲（如預約/私訊/下單）等問題。

- 每次檔期或新品都需從零開始想主題與內容，耗時且難以累積可重複使用的內容資產。

導入後情境

- 經營者可輸入療程/產品特色、檔期主題、目標客群等關鍵資訊，由 AI 快速生成貼文主題、標題、主文、Hashtag 與行動呼籲建議。

- 透過多版本輸出與快速調整，店家能在較短時間內完成可發布的社群內容草稿，並依自身品牌語氣進行微調。

- 逐步建立「主題庫＋模板化文案」的內容資產，讓後續檔期、節慶與新品推廣能更快速複製使用。

情境效益

提升內容產製效率與穩定度，降低經營者撰稿負擔，使社群曝光與推廣節奏更可持續。

- 獲客與轉換情境面：以內容引導「詢問、預約與購買」

導入前情境

- 美業服務與產品常需透過內容說明差異化、適用族群與注意事項，但多數店家缺少標準化介紹素材，導致溝通成本高、轉換不穩。

- 常見「貼文有發但沒有明確引導」，例如缺少預約連結、私訊引導、限時優惠敘述，導致互動無法有效轉成詢問或成交。

- 無法快速針對不同客群（新客、舊客、敏感肌、特定需求）製作對應文案，錯失精準溝通機會。

導入後情境

- 店家可依不同客群或服務情境，快速生成對應文案版本（例如新客體驗、會員回購、節慶檔期、產品補貨提醒）。

- AI 協助產出更清楚的「賣點結構」與 CTA（預約/私訊/購買），降低顧客理解門檻並促進下一步行動。

- 透過固定的內容節奏（如每週主題貼文、案例分享、產品亮點），穩定累積觸及與互動，提升獲客與轉換的機會。

情境效益

讓內容不只是發文，而能形成「可引導詢問與成交」的溝通流程，提升客戶經營效率與轉換表現。

- 內部作業效率面：從「重複手工撰寫」到「AI 協作的日常工作流程」

導入前情境

- 經營者需同時處理服務交付、客戶溝通、備貨與行銷，時間碎片化，內容產製常被擠壓。

- 內容產出缺乏流程與工具支援，造成作業時間拉長、決策反覆，影響經營效率。

- 店家即使接觸 AI 工具，仍可能因缺乏實務教學與產業範例而無法融入日常。

導入後情境

- 店家可將 AI 圖文生成作為日常工作輔助工具，用於貼文草稿、產品介紹、活動文宣文字、EDM/公告文等內容快速產出。

- 搭配本計畫課程與顧問輔導，建立「輸入資訊→生成草稿→微調→發布」的固定作業流程，使 AI 變成可持續使用的工作方式。

- 透過成效追蹤（如內容產製時間、貼文互動數據），協助店家形成持續優化的內容策略與操作習慣。

情境效益

降低重複性工作與決策時間，讓經營者能把更多時間回到服務品質與客戶經營，提升整體營運效率。

(一)工具導入預期成果

(提出有關 AI 方案導入的預期成效，請將預估成效以%數或實際數值呈現，如以下範例：

| 項目 | 預期成效 |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升內部營運效率 | 每週縮短決策時間每週 20 分鐘 每週作業時間降低 60 分鐘 | 導入 AI 圖文生成後，可減少店家在行銷內容構思、文案撰寫上的重複作業時間，並透過快速產出與標準化回覆提升作業效率。 |
| 2 | 提升外部營收/客戶經營 | 帶動新增會員數 人數 新增訂單數 筆數 FB、IG 粉專追蹤成長 100 人數 店家銷售額成長 千元 客戶滿意度 80 % 有效互動客戶數提升 20 % 成交轉換率提升 5 % | 本案導入「AI圖文生成」工具後，可協助中小微型企業以更低的人力成本維持穩定的社群內容產出與口碑經營。透過 AI 快速生成行銷文案與素材，店家能提升發文頻率與內容品質，增加曝光與互動，進而帶動粉專追蹤成長與有效互動客戶數提升。 |
| 3 | 其他 (自提) | 導入 AI 方後新增之產品或服務，占企業整體產品/服務比例5 % | 新增服務比例：以「導入後新增可對外使用的行銷圖文內容素材類型」作為新增項目，估算占比 |

三、關鍵績效指標

(提出本提案之關鍵績效指標，如實際的培育家數、辦理幾場次的課程，實體或數位、辦理幾場工作坊等)

| 指標項目 | 關鍵績效指標 (KPI) | 預估輔導後 (請以數字說明) | 指標內涵釋義(請就指標定義及計算方法說明 之) |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要指標 | 1.完成數位能量 調查表( 前/ 後測) | 完成數位能量調查表(前/後側) 各100份。 | 指標定義：受輔導企業於導入前與導入後，完成「數位能量調查表」填寫，以評估企業數位成熟度與導入成效變化。 計算方式： - 前測完成份數＝完成前測問卷之企業數（份） - 後測完成份數＝完成後測問卷之企業數（份） - 本案目標：前測100 份、後測100份（同一家企業各 1 份；以表單提交紀錄佐證）。 |
|  | 2.導入 AI 方案 | (※每案導入 AI 方案至少1項/家，各案提出成效指標7(含)至少2項) 2_1.導入 AI 方案 100家 2_2. 縮短決策時間 20 分 2_3. 行銷貼文按讚+曝光+分享 4,000 次數 | 2-1 指標定義：受輔導企業完成系統之開通設定與實際使用，並於導入期間持續使用。 計算方式： 平台開通名單、設定完成清單 2-2 指標定義： 本項係指受輔導企業導入前後，完成單則行銷文案從主題構思到產出可發布內容之平均所需時間差異。 計算方式： (受輔導企業導入前行銷文案決策產出時間-受輔導企業導入後行銷文案決策產出時間)之平均值≦20分 2-3 指標定義： 受輔導企業在輔導期間，社群行銷貼文所產生的互動/觸及成效（按讚、曝光/觸及、分享）之累計總量。 計算方式： 每家導入店家於導入期間的社群互動次數累計≥ 4,000 次 |
|  | 3.導入AI 方案訓練及提升AI 應用知能課程 | ※每家參與1場/家 ※課程主題8依導入 AI 方案所辦理教育訓練提列。例：網路開店-AI 輔助商品圖文生成與電商上架實務課程..等) 3_1.完成共_2_場/ 1 家次(至少1場/家) 3_2.預計課程主題： AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程2場 | 指標定義：為受輔導企業辦理 AI 應用知能活動/課程，提升企業人員對系統之操作能力與應用方法；每家企業至少參與 1 場。 計算方式： 參與場次＝實際辦理課程場次（場） 參與家次＝參與企業數累計（家次） 達成判定：每家至少 1 次完成簽到/線上參與紀錄。 佐證方式：課程簽到表、活動照片/截圖、課程簡報 |
|  | 4.專案顧問輔導單 | 專案顧問診斷輔導單100份 | 指標定義：針對每家受輔導企業提供顧問診斷與導入建議，並形成可追蹤的輔導紀錄。 計算方式： - 輔導單份數＝完成並留存之顧問輔導紀錄表份數（份）。 - 本案目標：100 份，每家 1 份 |
|  | 5.產業案例代表 (亮點) | ※每案產業案例代表至少提供2家 提供產業案例代表 2 家 | 指標定義：選出具代表性的受輔導企業，形成可展示的導入案例，作為計畫成果擴散與示範。 計算方式： - 本案目標：2 家（服務業代表案例）。 - 佐證方式：案例報告書/簡報、成效截圖、訪談紀錄或同意書。 |

7 成效指標，請依須知中成效指標項目至少擇1項作為可量化成效指標，第2項成效指標不限。

8 課程主題，請依提案單位所導入 AI 方案提列課程主題。

參、提案單位

一、團隊介紹

星蘊有限公司長期聚焦於企業數位工具推廣、AI應用導入及市場拓展服務，致力於協助企業與適合之數位解決方案建立有效連結，推動 AI 工具從「知道、接觸」進一步走向「理解、導入與應用」。公司以「工具媒合 × 導入陪跑 × 應用落地」為核心定位，結合市場推廣經驗、企業需求洞察與實務教學能力，協助不同規模之企業快速掌握新興 AI 工具之應用方式，提升數位轉型效率與導入成功率。

- 企業定位與服務角色

星蘊有限公司是兼具市場開發、解決方案理解、企業需求分析及導入輔導能力之應用服務團隊。公司長期接觸各類型數位工具與 AI 解決方案，熟悉企業在導入新工具時常見之痛點，包括不清楚工具差異、不易評估適用性、缺乏內部啟動方法，以及導入後無法持續使用等問題。因此，星蘊的角色在於扮演企業與工具之間的橋梁，協助企業理解工具價值、建立使用情境、規劃導入流程，並透過教學與陪跑機制，提高工具實際使用率與應用成效。

- 核心能力與專案優勢

星蘊有限公司具備以下幾項提案與執行優勢：

- AI工具理解與應用轉譯能力：能將較為技術性的 AI 方案內容，轉化為企業可理解、可操作、可落地的應用模式，降低中小企業導入門檻。

- 導入評估與媒合能力：可依不同企業之產業型態、經營需求與數位成熟度，協助判斷合適之工具與應用情境，提升導入匹配度。

- 課程設計與教學執行能力：具備單一工具操作教學、應用情境說明、分眾培訓及課程活動規劃能力，可協助受輔導企業快速建立基礎 AI 應用知能。

- 企業陪跑與推動能力：不僅止於工具介紹，而是能進一步協助企業完成導入初期的使用指引、問題排除、操作優化及應用推進。

- 市場推廣與產業串接能力：具備企業開發、產業合作及方案推廣經驗，可協助本計畫有效鏈結零售、電商及服務業企業，擴大輔導推動成效。

- 產業應用與服務經驗

星蘊有限公司長期服務對象涵蓋零售、電商與服務型企業，了解中小企業在行銷內容製作、顧客互動回應、品牌經營與數位工具使用上的實際需求。針對多數企業常見之「人力有限、內容產製不穩定、顧客評價經營不足、缺乏數位工具使用方法」等痛點，星蘊可協助企業從應用需求盤點、工具理解、操作教學到實務使用，逐步建立可持續的 AI 應用模式。

在推動方式上，星蘊重視「好理解、可操作、能持續」三項原則，透過情境化說明、實作導向教學與分階段陪跑，協助企業不僅完成工具導入，更能將 AI 工具納入日常營運流程中，提升導入實效。

- 執行與教學推廣能力

星蘊有限公司具備辦理 AI 工具應用課程、教育訓練及企業導入輔導之能力，可依計畫需求規劃分眾式、分階段之應用培訓活動，協助受輔導企業建立 AI 基礎認知與實務操作能力。其執行重點包括：

- 規劃 AI 工具導入前說明與需求盤點流程

- 辦理提升 AI 應用知能之課程與實作活動

- 提供工具操作教學、案例示範與應用情境引導

- 協助企業於導入初期建立使用習慣與操作信心

- 配合計畫進行成效追蹤、課程紀錄彙整及成果資料整理

- 計畫執行適配性

本案擬導入之「AI圖文生成機器人」，應用重點在於協助企業提升行銷內容產製效率及顧客評論經營能力。星蘊有限公司之團隊特性，正適合承接此類工具之推廣、導入說明、應用教學及企業陪跑工作。透過其在企業媒合、應用轉譯、課程設計與推動執行上的優勢，可有效協助受輔導企業從認識 AI、學習 AI，到實際使用 AI，提升本計畫整體推動效率與導入成效。

二、合作單位介紹（如產業公協會、研究法人機構或大專校院）

請提出共同提案單位的研究經驗、產業專業度及相關作證資料

| 類別 | 單位名稱 | 角色 | 負責事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社團法人 | 社團法人中華民國美容同業協會 | 招募協助 | - 協助招募並彙整受輔導美業店家名單（會員／同業網絡），完成報名與基本資料蒐集 - 協助宣傳與動員課程參與（通知、報名、簽到/出席追蹤） |

肆、計畫預定進度與查核點

一、計畫預定進度

計畫甘特圖（含工作權重）

| 月份 工作項目 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產業AI導入應用輔導 | 1.完成數位能量 調查表(前/後測) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
|  | 2.1導入 AI 方案100 家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |
|  | 2.2縮短決策時間 20 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |
|  | 2.3行銷貼文按讚+曝光+分享 4,000 次數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |
|  | 3.1導入AI 方案訓練及提升AI 應用知能課程 完成AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程2場 (北部1場+中南部1場) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% |
|  | 4.專案顧問輔導單 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% |
|  | 5.產業案例代表 (亮點) 提供產業案例代表 2 家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |
| 每月工作進度% |  | 10.5 % | 10.5 % | 13.8 % | 13.8 % | 13.8 % | 13.8 % | 18.8 % | 5.0 % | 100% |

二、計畫查核點

計畫查核點

- 第一次查核點：115年06月30日，預計成果達成率35%，累計達成率35%

- 第二次查核點：115年11月15日，預計成果達成率65%，累計達成率100%

註：如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

| 序 | 關鍵績效指標 （KPI） | 全程預計完成數(以數字說 明) | 第一次 查核點(以數 字說明) | 第二次 查核點(以數字說明) | 佐證資料 (查核方式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 完成數位能量調查表(前/後測) | 完成數位能量調查表(前/後測) 100 份 | (應完成前測100%) 前測完成 100 份 | (應完成後測100%) 後測完成100 份 | - 前測：線上數位能量調查表網站截圖佐證 - 後側：問卷後台截圖佐證 |
| 2. | 導入 AI方案 | 2-1.導入 AI 方案 100 家 2-2.縮短決策時間 20 分 2-3.行銷貼文按讚+曝光+分享 4,000 次數 | 2-1.導入 AI 方案 100 家 (應完成 100%) | 2-2. 縮短決策時間 20 分 2-3.行銷貼文按讚+曝光+分享 4,000 次數 | - 2.1 - 輔導企業彙總表清冊 - 企業合作意向書(MOU) - 每家需使用至少4個月 (包含第一個月導入測試)，期末須提供4個月的使用紀錄(可從SME AI 平台匯出)相關截圖 - 2.2 佐證方式： 受輔導企業導入前後之行銷文案產出時間紀錄表 導入前後實際操作結果或文案產出截圖 2.3 佐證方式： 以社群後台數據截圖及列表為佐證 |

| 序 | 關鍵績效指標 （KPI） | 全程預計完成 數(以數字說明) | 第一次 查核點(以數字說明) | 第二次 查核點(以數字說明) | 佐證資料 (查核方式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 導入 AI 方案訓練及提升 AI應用知能課程 | 3-1. 完 成 共 2 場 / 1 家次 3-2.預計課程主題： AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程2場 北部、中南部各一場 | 3-1. 完 成 共 2 場 / 1 家次 3-2.預計課程主題： AI社群行銷內容產製與口碑回覆實戰課程2場 北部與中南部各一場 |  | - 簽到表 - 課程大綱 - 課程內容簡報 |
| 4. | 專案顧問輔導單 | 專案顧問診斷輔導單 100 份 |  | 專案顧問診斷輔導單100 份 | 專案顧問診斷輔導單 |
| 5. | 產業案例代表(亮點) | 提供產業案例代表 2 家 |  | 提供產業案例代表 2 家 | 代表案例完整 說 明(含企業 背景介紹、痛點、導入工 具、輔導方式 及成果效益) |

伍、資源需求

一、人力需求

提案單位計畫主持人學經歷表

| 9計畫主持人 姓 名 | 高渝涵 |  |
| --- | --- | --- |
| 職 級 | 研究員級 |  |
| 專 長 | - AI 行銷與內容策略規劃：擅長將企業行銷目標拆解為可執行的內容節奏與投放策略，建立可複製的行銷流程。 - AI 工具導入與應用轉譯：能將 AI 圖文生成、評論回覆等工具轉化為店家可操作的 SOP，降低導入門檻並提升持續使用率。 - 社群經營與口碑管理：熟悉 FB/IG 內容經營、互動成效判讀與口碑評論回覆策略，協助品牌提升曝光與顧客信任。 - 專案管理與輔導陪跑：具備導入規劃、教育訓練、顧問輔導與成效追蹤能力，可協助多店家同時推進與驗收成果。 - 整合產業 Know-how 與行銷 SOP：擅長整合零售、美業等產業實務情境，建立標準化教材、範本與操作手冊。 - AI 協作與內容引擎規劃：可規劃 AI 協作流程、內容產製模組與生成引擎應用框架，協助團隊提升內容產能與一致性。 |  |
| 重要學經歷 | - 曾協助零售食品商與美業業者導入 AI 轉型應用方案，包含行銷內容產製、社群經營與口碑評論回覆流程建置，並協助執行導入後之推廣活動。 - 累積執行5,000+ 行銷推廣案件經驗（含文案、社群內容、活動企劃與成效追蹤），熟悉完整行銷流程與作業 SOP，能快速建立可量化的執行節奏。 - 具備多場次企業實務教學與工作坊經驗，擅長以「情境實作＋範本工具」方式，協助中小微型企業快速上手 AI 工具。 - 參與規劃與推動「AI 協作、AI 內容產製、AI 生成引擎」相關專案，負責需求盤點、流程設計、教材/範本建立與導入後成效整理。 |  |
| 曾帶領過計畫之規模、數量及金額 | 計畫一：無 （計畫內擔任職級） | 計畫名稱：無 計畫金額：無 |
|  | 計畫二：無 （計畫內擔任職級） | 計畫名稱：無 計畫金額：無 |
|  | 計畫三：無 （計畫內擔任職級） | 計畫名稱：無 計畫金額：無 |
| 承接政府專案之計畫名稱 | 無 |  |
| 於本計畫之人力執行現況 | ■專任 □兼任 |  |

9 計畫主持人原則上應由研究員級人員擔任

提案單位人力需求表

| 姓名10 | 最高學歷 11 | 專長與經歷 | 在本計畫 所擔任之職級12 | 工作總年資 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高渝涵 |  | - 曾協助零售食品與美業業者導入 AI 應用，包含行銷內容產製與社群經營推廣。 - 累積執行 5,000+ 行銷推廣案經驗，熟悉行銷流程與作業 SOP，能建立可量化執行節奏。 - 具企業教學與工作坊實務經驗，擅長以情境實作與範本工具協助中小微型企業上手 AI。 - 參與 AI 協作與內容產製相關專案，負責需求盤點、流程設計、教材範本建立與成效整理。 | 研究員級 |  |
| 劉佳蓉 | 世新大學 廣播電視電影學系 學士 | 星蘊有限公司/行銷PM MIRROR國際珠寶/數位行銷暨宣傳設計 | 助理研究員級 | 3年 |
| 馬廷凱 | 中國文化大學 景觀系 學士 | 星蘊有限公司/行銷PM 皇家翡麗有限公司/後勤 | 副研究員級 | 6年 |
| 林子筠 | 致理科技大學 行銷與流通管理 學士 | 星蘊有限公司/行銷PM | 助理研究員級 | 3年 |

※如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整

10 計畫人力須為提案單位勞保聘用人力

11 學歷務必寫下學校、科系全名(科 or 系)、學位

12 職級編列經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準 https://www.moea.gov.tw/mns/doa/content/ContentDesc.aspx?menu_id=4585

二、經費配置

經費運用分配表

（115/4/1 ～ 115/11/15）

單位（新臺幣）：元

| 預算運用類別 | 政府輔導款 | 總經費占比％ | 經費使用說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 方案導入相關費用 | 1,400,000 | 40% | AI 工具使用費（SaaS）： 5,000 元×100 家 ＝ 500,000 導入啟用與基本設定費（帳號開通、品牌/人設設定、分群架構初始化、任務模板套用）： 4,500×100 家 ＝450,000 A AI工具使用額度 / 流量支援費： 4,500 元×100 家 ＝450,000 |
| 辦理導入AI 方案訓練及提升AI 應用知能課程 | 400,000 | 11% | 課程規劃與教材製作： 80,000 元×1 式 ＝ 80,000 講師費： 25,000 元×2 場 ＝ 50,000 助教課務、技術/行政現場支援： 30,000 元×2 場 ＝ 60,000 場地費/場地佈置設備費/餐點費：60,000 元×2 場 ＝ 120,000 攝影紀錄與成果照片整理： 8,000 元 × 1 式 = 8,000 元 交通雜支費： 15,000 元×2 場 ＝ 30,000 課後 QA支援與解答／回放整理： 52,000 元×1 式 ＝ 52,000 |
| 專案顧問診斷輔導(包含由執行單位提供之數位能力評量前後測各1式/家) | 1080,000 | 31% | 一對一顧問輔導費（每家 2 次，含分群/互動策略調校）： 8,000 元×100家＝ 800,000 100間導入前後盤點引導與分析/整理費（協助前後測填寫與解讀、建議方向）： 2,500 元×100家＝ 250,000 小組優化集中調校（批次共通問題解法）： 15,000 元×2 場 ＝ 30,000 |
| 其他 (成果彙整印刷、行政費) | 445,000 | 13% | 專案管理與協調執行費（100 家分批導入、窗口管理、彙整作業）： 68,000 元×4 個月 ＝ 272,000 案例製作費2 家（訪談、整理、案例文件/簡報）： 40,000 元×2 案 ＝ 80,000 成果彙整與排版製作： 33,000 元 × 1 式 ＝ 33,000 行政專案執行支援費： 5,000元 × 8個月＝40,000 100間操作摘要/速查手冊彙整+排版+印製：200 元× 100家 ＝ 20,000 |
| 營業稅 | 175,000 | 5% | 營業稅估列： 175,000 元 × 1 式 ＝ 175,000 |
| 總計 | 3,500,000 | 100% |  |

陸、附件

一、預定受輔導企業彙總表

- 預定受輔導企業彙總表

| 序 | 統編 | 公司人數 | 公司登記名稱 | 所在地 (縣市/鄉鎮) | 產業別 (大類) | 產業別13 (小類代碼) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42498488 | 1~10 | 紫琪國際商行 | 臺北市 | 服務業 | 475 |
|  | 43940741 | 1~10 | 寶麗樂活有限公司 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 99767151 | 1~10 | 童畫護膚坊 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 09623226 | 1~10 | 詩芙美容坊 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 26733964 | 1~10 | 水美人美學館 | 台北市 | 服務業 | 457 |
|  | 31958040 | 1~10 | 紓琪國際商行 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 24459765 | 1~10 | 紫雨國際有限公司 | 新北市 | 服務業 | 457 |
|  | 37789063 | 1~10 | 以馬內利美學館 | 桃園市 | 服務業 | 475 |
|  | 79864492 | 1~10 | 盈瑀國際商行 | 台北市 | 服務業 | 457 |
|  | 38472009 | 1~10 | 馥安美容室 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 40980748 | 1~10 | 丹儷美容精品百貨行 | 新竹縣 | 服務業 | 475 |
|  | 54665947 | 1~10 | 珊朵發美容有限公司 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 92911574 | 1~10 | 東斯美名店 | 宜蘭縣 | 服務業 | 473 |
|  | 42248460 | 1~10 | 薰逸美容企業社 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 66250773 | 1~10 | 以利亞美容有限公司 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 53932571 | 1~10 | 瑪麗絲有限公司 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 72929745 | 1~10 | 以琳美學館 | 台北市 | 服務業 | 457 |
|  | 72925662 | 1~10 | 薇琳美容坊 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 53115831 | 1~10 | 優活企業有限公司 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 87585085 | 1~10 | 希望美苑美學館 | 桃園市 | 服務業 | 475 |
|  | 90370051 | 1~10 | 采睫有限公司 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 83368278 | 1~10 | 愛女孩有限公司 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 17530524 | 1~10 | 伯亦商行 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 90301365 | 1~10 | 以利沙美容有限公司 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 92498499 | 1~10 | 多靚名店 | 宜蘭縣 | 服務業 | 475 |
|  | 98898866 | 1~10 | 蘿侑美容名館 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 37750095 | 1~10 | 明之秀美容美髮 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 90032550 | 1~10 | 聲雅美容有限公司 | 台北市 | 服務業 | 475 |
|  | 93600319 | 1~10 | 詠存美容有限公司 | 桃園市 | 服務業 | 475 |
|  | 18327529 | 1~10 | 翔琳精品美容坊 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 39844128 | 1~10 | 全真美容名店 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 83753390 | 1~10 | 范瑪國際美容有限公司 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 28024340 | 1~10 | 優姿美殿企業有限公司 | 台中市 | 服務業 | 474 |
|  | 96757313 | 1~10 | 忻柔美業有限公司 | 台中市 | 服務業 | 457 |
|  | 89173953 | 1~10 | 佳欣美學有限公司 | 南投縣 | 服務業 | 475 |
|  | 93527155 | 1~10 | 媛欣美學有限公司 | 彰化縣 | 服務業 | 475 |
|  | 94157481 | 1~10 | 佳鑫美學有限公司 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 72523739 | 1~10 | 舒妍麗美學館 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 67837730 | 1~10 | 法蕾莉美容材料商行 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 14846789 | 1~10 | 彩珀名店 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 10246377 | 1~10 | 孟樺企業行 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 53595260 | 1~10 | 法慕妮有限公司 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 85499633 | 1~10 | 拓美學工作室 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 41301655 | 1~10 | 凱朵商行 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 10252686 | 1~10 | 榛卉企業社 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 36912419 | 1~10 | 曼妮雅國際企業 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 26005992 | 1~10 | 蘭海美容生活館 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 89393176 | 1~10 | 品姿有限公司 | 台南市 | 服務業 | 475 |
|  | 94319417 | 1~10 | 紫舒菲美學 | 台南市 | 服務業 | 475 |
|  | 93227333 | 1~10 | 伊漾企業社 | 高雄市 | 服務業 | 487 |
|  | 47573366 | 1~10 | 時尚悠閒美學會館 | 臺中市 | 服務業 | 475 |
|  | 98672086 | 1~10 | 三山企業社 | 新北市 | 服務業 | 471 |
|  | 99546171 | 1~10 | 姿婷企業社 | 屏東縣 | 服務業 | 475 |
|  | 10492980 | 1~10 | 亮妍美容名店 | 臺東縣 | 服務業 | 475 |
|  | 00170090 | 1~10 | 穎川國際生技有限公司 | 高雄市 | 服務業 | 457 |
|  | 91727396 | 1~10 | 薇偲妍企業社 | 新北市 | 服務業 | 475 |
|  | 42650883 | 1~10 | 思力美有限公司 | 臺北市 | 服務業 | 464 |
|  | 72450644 | 1~10 | 貝緹絲美容美體 | 臺中市 | 服務業 | 475 |
|  | 90246238 | 1~10 | 喬伊國際美容有限公司 | 臺中市 | 服務業 | 475 |
|  | 87593769 | 1~10 | 泳麟企業社 | 桃園市 | 服務業 | 475 |
|  | 54169763 | 1~10 | 舒堤苑生活事業股份有限公司 | 臺北市 | 服務業 | 475 |
|  | 93519654 | 1~10 | 珂詩曼美容有限公司 | 臺北市 | 服務業 | 475 |
|  | 27367297 | 1~10 | 美昰惠有限公司 | 臺北市 | 服務業 | 475 |
|  | 88750885 | 1~10 | 茉利亞美學 | 南投縣 | 服務業 | 475 |
|  | 13748058 | 1~10 | 指肩行 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 72511924 | 1~10 | 可可萊亞美容館 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 59883719 | 1~10 | 群璽國際有限公司 | 台中市 | 服務業 | 457 |
|  | 83543389 | 1~10 | 丞芮化妝品股份有限公司 | 台中市 | 服務業 | 475 |
|  | 78107226 | 1~10 | 雅集專業美容 | 南投縣 | 服務業 | 475 |
|  | 59312578 | 1~10 | 醫漾美學有限公司 | 高雄市 | 服務業 | 457 |
|  | 86592539 | 1~10 | 廣源良股份有限公司 | 彰化縣 | 服務業 | 457 |
|  | 14746043 | 1~10 | 莉寶美容工作坊 | 臺北市 | 服務業 | 475 |
|  | 99650949 | 1~10 | 恬汨汨美容精品行 | 彰化縣 | 服務業 | 475 |
|  | 61126420 | 1~10 | 荷娜美學工作室 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 88080696 | 1~10 | 莉琪舒活館 | 高雄市 | 服務業 | 475 |
|  | 26995798 | 1~10 | 艾薇時尚美學館 | 臺中市 | 服務業 | 475 |

※如原有格式長度及寬度不敷使用，請自行增列調整

13 「產業別」請參考雲端常用行用別代碼表：https://cisa365.pse.is/5m5wzj 填寫「小類」

- 專案顧問輔導單

| 受輔導業者 |  | 輔導顧問(企業名) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 診斷調查 (問項及結果) | 企業面：流程或營運相關 . 是否有導入 AI 相關的系統? . 應用在那些 AI 技術領域? . 今年預計導入的系統預期效益?員工面：應用 AI 程度 . 企業員工理解 AI 的員工數占多少比例? . 企業員工對 AI 的看法? *問項可自行新增 |  |  |  |
| 盤點統整店家現況 (面臨的問題) | 可綜整調列1-2點 |  |  |  |
| 診斷調查建議 | 建議導入…哪種類型工具以解決目前的痛點問題 |  |  |  |
| 導入結果 (期末填寫) | 提升營運效率 %、增加營收 %、提升良率 %，其他如數位能力提升、減少成本等指標皆可呈現 |  |  |  |
| 完成數位能量 調查表(前測) | □是 |  | 完成數位能量調 查表(後測) | □是 |